| Mile Post | Crossing Number | Footage | Notes | Poss Date to Pave |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D25.15 | 471447M | 41 | PUBLIC (THOMAS ROAD) | WEEK OF 9-29 |  |
| D28.65 | 471499E | 32 | PUBLIC ( HARMON RD) | WEEK OF 9-22 |  |
| D35.46 | 482056Y | 32 | PUBLIC (HOOT OWL) | WEEK OF 9-8 |  |
| D39.93 | 482061V | 24 | PUBLIC (NEW HOUSE) | WEEK OF 9-1 |  |
| D43.24 | 482063J | 32 | PUBLIC (WEBB BRANCH) | 8-27/8-28 |  |
| D48.08 | 482074W | 41 | SR632 PUBLIC | WILL PUT NEW PANEL IN |  |
| GC.07 | 482074W | 30 | SR632 PUBLIC | ON ***8-22-25*** |  |
| D49.03 | 482076K | 23 | PUBLIC(WATER PLANT) | 8-20/8-21 |  |
| D50.42 | 916941D | 25 | PRIVATE (PREP. PLANT) | 8-19/8-20 |  |